福建金森林业股份有限公司

森林经营方案

（摘要）

（2016～2025年）

福建金森林业股份有限公司

二0一五年五月

# 前  言

随着我国林业分类经营、集体林权制度和森林采伐政策等各项改革的深入推进，加强森林的科学经营，是增加森林资源数量，提高森林资源质量的主要措施；是协调林业生态、社会、经济“三大效益”发挥，推进林业生态、产业“两大体系”建设的重要手段。如何提高林业经营管理水平，转变林业增长方式，提高森林资源整体功能的重要措施，全面推动森林可持续经营工作，成为当前林业工作的重中之重。

科学编制和实施森林经营方案，是加强森林的科学经营，实现森林可持续发展的重要手段；是森林经营主体制定年度计划、组织经营活动和林业主管部门实施森林资源管理、监督的重要依据；是建立高效、透明、科学、有序的森林资源经营管理体系的重要载体；是巩固林权制度改革成果、落实林权所有者经营自主权的重要保障。以实现在经营中利用、在利用中经营，越采越多、越用越好，为林业又好又快发展提供有力保障。

2003年6月，中共中央、国务院下发了《关于加快林业发展的决定》，指出“全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化，必须走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，实现经济发展与人口、资源、环境的协调，实现人与自然的和谐相处。”为此，“必须把林业建设放在更加突出的位置……在贯彻可持续发展战略中，要赋予林业以重要地位；在生态建设中，要赋予林业以首要地位；在西部大开发中，要赋予林业以基础地位。”《决定》对林业做出了科学的定位，指出“森林是陆地生态系统的主体，林业是一项重要的公益事业和基础产业，承担着生态建设和林产品供给的重要任务，做好林业工作意义十分重大。”2004年7月21日，福建省人民政府颁布《中共福建省委福建省人民政府关于加快林业发展建设绿色海峡西岸的决定》，明确林业在海峡西岸经济区建设中的“三个地位”；指出林业承担着建设绿色家园和发展绿色产业的双重任务，并从生态建设、资源培育和产业发展三个层面对全省林业生产力布局进行调整，提出了大力实施林业“三五”工程、建设绿色海峡西岸的战略构想。

2008年6月8日，中共中央、国务院颁布《中共中央国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》，明确大力实施以生态建设为主的林业发展战略，不断创新集体林业经营的体制机制，依法明晰产权、放活经营、规范流转、减轻税费，进一步解放和发展林业生产力，促进传统林业向现代林业转变，为建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会作出贡献。

党的十八大报告，面对我国严峻的生态环境形势，站在中华民族生存发展的战略高度，将生态文明建设纳入中国特色社会主义总体布局，提出做好国家生态安全和建设“美丽中国”的伟大复兴中国梦。

国家林业局为大力推进我国森林可持续经营工作，全面提高森林经营管理水平，组织编制了《森林经营方案编制与实施纲要（试行）》(林资字[2006]227号)，同时为加强森林经营方案编制和实施工作，并于二○○七年一月下发了《关于科学编制森林经营方案全面推进森林可持续经营工作的通知》（林资字[2007]1号）。《通知》就森林经营方案编制工作的重要意义、基本要求、编制、实施和审核审批作出了具体的要求，并提出建立以森林经营方案为基础的森林资源经营管理体系的工作目标。

为此，在本次森林经营方案的编制工作中，我们结合了“十二五”期间年森林采伐限额编制，更加注重提高森林生产力，加强森林生态系统的建设，协调各方利益，实现森林的多目标合理利用。有鉴于此，公司在总结“十一五”期间工作经验的基础上，以中共中央、国务院下发了《关于加快林业发展的决定》为指导方针，以《中国森林可持续经营标准与指标》、《FSC森林认证原则和标准》为标准框架，以《全国森林资源经营管理分区施策导则》、《森林经营方案编制与实施纲要（试行）》为参考依据，为实现公司战略发展目标，紧密结合自身实际，制定了《福建金森林业股份有限公司森林经营方案（2016～2025年）》，实行分类经营、定向培育和科学管理理走可持续发展道路，逐步实现可持续发展的现代化林业企业。

数 据 摘 要

- 经营总面积68.24万亩

- 林业用地总面积68.24万亩

- 林分面积61.19万亩

- 竹林面积1.40万亩

- 森林覆盖率82.89%

- 森林总蓄积543.59万m3

- 林分蓄积量543.57万m3

- 用材林蓄积量493.43万m3

- 林木年均净生长量30.29万m3

- “十三•五”期间年采伐限额28.12万m3

一、 森林经营方针、目标与任务

1、森林经营方针

以《关于加快林业发展的决定》为指导思想，紧紧围绕建设绿色海峡西岸主旋律，落实科学发展观；以经济效益为导向，以合理规划、适度发展为基础，以集约经营为手段，以森林资源的并购与整合为途径，以速生丰产林基地建设为重点，以工业用料林基地建设为突破口，实行分类经营、定向培育和科学管理，走可持续发展道路，打造一个兼顾环境和社会、经济效益的林业企业。

2、森林经营目标体系

根据《中国森林可持续经营标准与指标》和《FSC森林认证原则和标准》的原则、标准和指标，公司从实际情况出发，提出和建立了符合FSC森林认证和森林可持续经营的原则、标准和指标，并以此作为公司今后的经营目标。具体包括：生物多样性保护、森林生态系统生产力的维持、森林生态系统的健康与活力、水土保持、长期社会经济效益的保持和加强、法律及政策保障体系、信息及技术支撑体系。

（一）生物多样性的保护

生物多样性包括生态系统多样性、物种多样性和遗传多样性。生态系统多样性指标

① 树种结构布局调整

公司现有各森林类型的比值为：针叶林︰针阔混交林︰常绿阔叶林︰竹林=6︰3︰1︰0；至2020年调整为5：3：2：0，至2025年调整为3︰4︰3︰0。

② 确定为区位区的森林类型面积的比值

现有保护区各森林类型的比值为：针叶林︰针阔混交林︰常绿阔叶林︰竹林 =3︰4︰3︰0；至2020年调整为2︰4︰4︰0；至2025年调整为2：3：5：0。

③ 人工林中针叶树与阔叶树的比例

现有针叶树与阔叶树的比例为针叶林︰阔叶树 =9︰1；至2020年调整为8：2；至2025年调整为7︰3。

2、物种多样性指标

① 森林物种的数量

根据2007年二类资源清查结果，全县现有森林物种有高等植物252科、725属、1982种，脊动物和无脊椎动物2129种，隶属于58目 ，289科、1452属，其中哺乳类46种，鸟类8种，爬行类22种、两栖类11种，鱼类31种。从2007年起，将对公司经营区内现有的森林资源建立长期的、固定的监测点，以调查和掌握经营区森林物种的变化情况。

② 珍稀、受威胁和濒危物种的保护

根据2007年二类资源清查结果，全县现有珍稀物种共35种，其中列为国家重点保护的野生植物有金钱松、杜仲 、观光木、黄山木兰等16种；被列为国家重点保护的野生动物豹、云豹、黄腹角雉、蟒、白颈长尾雉等19种。从2008年起，公司制定相关保护措施对经营区可能存在的珍稀物种进行监测和保护。

#### 3 遗传多样性指标

① 分布范围显著减少的森林物种数量

根据2007年的调查结果，针对某些稀有种或种群数量较小的物种建立相应的监测点，调查和掌握分布范围显著减小或种群数量显著减少的物种。

② 从多种生境中监测到的代表种的种群水平

根据2007年的调查结果，针对不同生境建立相应的监测点，调查和掌握代表种的种群水平。

（二）森林生产力的维持

森林生态系统生产力是森林资源持续利用、生物多样性保护、缓解气候变化和防治土地退化的物质基础。具体如下：

#### 1 森林经营面积

公司现有森林经营面积68.23万亩。在今后的经营中公司将通过租赁、购并、“公司+农户”等合作办法进行经营面积的扩张，至 “十三·五”末增加到80万亩；至2025末增加到160万亩。

#### 2 各森林类型面积和活立木蓄积

公司现有各森林类型中杉木︰马尾松︰阔叶树︰毛竹的面积比例为5︰4︰1︰0， “十三·五”末调整为4：3：3：0。

#### 3 林业用地中各类土地面积的比例

公司现有各类土地面积为：68.23万亩，为提高森林生产力，公司在保持现有林业用地面积总量的基础上，应加速低产林的改造，减少无林地面积，尤其应注意宜林荒山荒地的植树造林。

（三）森林生态系统的健康与活力

1、森林病虫害程度：到“十三•五”末，病虫害成灾率控制在3‰以下，有效防治率与无公害防治率均达98%以上。

2、森林火灾程度：每年森林火灾受害率控制在0.5‰以下。

3、受风、霜等引起森林破坏程度：进一步加强森林的保护与管理工作，在造林上通过营造混交林、选择优良树种、乡土树种等措施提高森林抵抗自然灾害的能力，尽可能地将由风、霜等其它因素造成的森林破坏降低到最低程度。

4、森林“三防”体系建设：公司已建立了强有力的森林防火防盗、防病虫害队伍，森林“三防”体系建设取得明显成效。在规划期内，将继续充实森林“三防”队伍，巩固现有成果。

（四）水土保持

1、土壤侵蚀严重的林地面积和百分率

影响林地土壤侵蚀的事件主要包括火灾、设施建设（如林道）、采伐、整地和更新、幼林抚育等。公司通过作业监测及时了解作业区土壤流失程度并不断改进作业措施，最大程度地减少土壤侵蚀现象的发生。

2、主要用于生态保护目的的林地面积和比例

公司现有高保护价值森林面积21054亩，公益林面积44615亩（含高保护价值森林5110亩），占经营总面积6.2%；到“十三·五”末，用于生态保护目的非公益林高保护价值森林增加2000亩；到2025末增加5000亩。

3、森林集水区水体生物多样性或理化性质的变化

影响森林集水区溪流量和持续时间的事件主要包括设施建设（如林道）、采伐、整地、更新树种选择、施肥等。在作业过程中，不断改进作业措施，保持集水区水质的理化性质。

4、人工林立地指数严重下降的面积和百分率

影响人工林立地质量下降的主要原因是因树种单一或选择不当、轮伐期短、炼山、整地方式、林下间作、连作等人为营林措施和其它人为活动，公司将通过样地监测结果及时了解人工林立地指数变化情况，并不断改进作业措施，维持和提高人工林立地质量。

（五）长期社会经济效益的保持和加强

1、生产、消费和劳动就业

① 人口年增长率和社会经济发展需求

② 林业总产值

2015年，林业总产值争取达26229万元；到2020年林业总产值争取达53000万元。

③ 木材总产值

十三.五”期间公司木材总收入99879万元，其它收入4440万元，利润31069万元，净收益32718万元。年均销售收入19975.8元，年均利润6543.6万元。

④ 提供的直接或间接就业机会

公司现有年均为林区内和临近村落的村民提供就业2386人，到“十三·五”期末，在保持现有水平的基础上，再不断加大为社会特别是林区内和临近村落的村民提供更多的就业机会。

⑤ 职工收入

2015年，人均收入争取达到42000元/年·人；到2020年，人均收入争取达到68000元/年·人。

2、对林业研究、教育、开发和推广的投入

为提高林业科技含量，公司逐年加大科技投入，走产学研相结合的道路。目前科技投入经费占产品销售收入2.2%左右；到2020年科技投入的比例提高达到3.5%。

3、社会文化精神价值

① 用于保护文化和其他精神需求的林地面积和其占森林总面积的比例

根据将乐境内名胜古迹证觉寺和回头的座落位置，公司将证觉寺和回头山周边的森林界定为高保护价值森林，以维持名胜古迹及社区文化的完整性。面积670亩，蓄积5974m3。

（六）法律及政策保障体系

法律有政策保障体系包括为成功实现公司森林资源可持续发展的外部保障条件，涉及政策、立法、经济条件、科研、教育、激励、参与机制等，是建立良好外部环境的基础。

1、促进林业行业的法律法规建设

① 明晰森林资源权属

公司所有森林资源均已实现产权归属明确清晰，目前已取证率达100%。

② 森林资源保护管理

公司在经营过程中，将不断完善现有森林资源和野生动物资源监测制度。

③ 森林经营法律、法规

《森林法》、《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》、《全国森林资源经营管理分区施策导则》、《森林采伐更新管理办法》、《野生动物保护法实施条例》、《福建省调整商品林采伐管理政策的意见》、《福建省森林条例》、《福建省森林资源转让条例》等。

2、促进森林保护和可持续经营的政策

① 促进公众参与林业的政策和执行

公众参与是森林可持续经营必不可少的部分，提高公众对森林价值的认识和林业参与意识，鼓励公众的参与的行动，是现代林业发展的必由之路。在本经营期内，公司将不断完善利益方访谈机制。

② 促进人力资源培养的政策和实施

提高林业工作者自身素质，培养林业现代化亟需的高层次的应用型、复合型人才，是实现森林保护和可持续经营重要条件，公司将不断加强对林农实用技术的培训，提高林区从业人员的整体素质。

③ 促进林业产业结构调整的政策和实施

在本经营期内，公司建立以森林资源为依托，以林产工业为龙头的结构，改变单纯以营林和木材生产为主体的生产模式。同时，不断开发森林旅游业和非木质林产品资源。

④ 基础设施建设政策和实施

a）建立健全森林防火、病虫鼠害防治、制止乱砍滥伐或乱捕滥猎——野生动植物的林业三防体系；

b）建立林木种苗培育机构；

c）建立健全林业基础信息和林业生态环境监测体系。

（七）信息及技术支撑体系

测定与监控是森林保护和可持续经营得以正常运行的保证，研究与发展是可持续发展指标体系不断完善的基础。

1、监测和评价

公司将针对上述1-6各指标的实施情况采取作业监测和样地监测相结合的监测办法，及时分析和评价各项指标的变化情况，为公司经营决策提供可靠的信息。

2、森林可持续经营标准与指标的研究与发展

① 建全和完善森林可持续经营标准与指标

在经营理内，公司将不断建全和完善现有森林可持续经营标准与指标，以实现可持续发展目标。

② 建立完善的资源动态监测网络

到“十二·五”期末，公司将依托林业高校的技术力量，建立完善“智慧林业”资源动态监测系统；到“十三·五”期末，在森林经营中充分应用。

③ 科学技术贡献率的评价

2015年，科技成果贡献率达35%以上；2020年，科技成果贡献率达50%以上。

二、森林经营任务

1、森林经营面积

现有森林经营面积68.23万亩。

（1）在“十三•五”末增加到100万亩；

（2）“2025”末增加到160万亩。

2、森林采伐

（1）“十 三•五”期间规划总采伐蓄积为132.3万m3，年均采伐蓄积26.46万m3；

（2）“2020-2025”期间规划采伐蓄积为155.6万m3，年均采伐蓄积31.1万m3。

3、资源培育

①更新造林

（1）规划2011～2015年更新造林面积为 65500 亩，均为用材林。其中：现有无林地500 亩；主伐皆伐面积75000亩；低效林分改造面积30000亩。

在营造用材林面积中，杉木32750亩，占50 %；马尾松19650亩，占30 %；乡土阔叶树13100 亩，占20 %。

（2）规划2016～2020年更新造林面积为95000 亩，主伐85000亩，低产低效林改造10000亩。

在营造用材林面积中，杉木占40 %；马尾松占30 %；乡土阔叶树占30 %。

②抚育“十三五”期间需抚育间伐总面积80000 亩，其中：用材林抚育间伐面积78000亩，年均抚育间伐15600亩（幼龄林9360亩，中龄林6240亩）。

4、森林防火阻隔带

现有林火阻隔网络阻隔带总长2235公里，其中防火林带（包括生物防火林带和生土带）1466公里，工程阻隔带769公里（包括林区道路642公里、高压线走廊127公里）。

规划至2015年，林火阻隔带总长为3100公里，其中防火林带1766公里，工程阻隔带1234公里。

规划至2020年，林火阻隔带总长为4500公里，其中防火林带2860公里，工程阻隔带1640公里。

三、森林经营规划

以《全国森林资源经营管理分区施策导则》为准则，坚持福建省林业厅对森林资源经营制定的“两个三”的分类管理原则，结合公司森林资源的实际情况，对保护林制定了相应的经营技术与培育措施，维持和提高森林的整体价值和功能；同时在对商品材市场预测的基础上对商品林现有森林结构进行了调整规划

1、保护林经营规划

根据保护林功能区经营目标的不同，公司分别确定了经营技术与培育措施，维持和提高森林的保护价值和生态功能。

2、商品林经营规划

在强化资源管理、保护生态的基础上，工作重点应转到大力发展林业产业上来。选择立地条件好的林地，集中资金，定向培育、集约经营，建设速生丰产林基地，大幅度地提高质量和单位面积产量，这样不但可以提高企业经济效益，解决工业用材和社会用材的需要，而且可以使大部分森林，特别是高保护价值森林、集水区森林等保护林得到更有效的保护，同时以林业商品材基地为依托，发展木材加工和林产化工工业，进行一定规划、多层次、多品种的综合开发，走可持续发展道路。

四、森林培育

根据森林可持续经营方针、目标，通过对公司所属各经营单位区域内的森林立地及其质量进行深入调查，本着有效利用和盘活现有林地的原则，对苗木生产、更新造林、幼林抚育、抚育间伐、林分改造和封山育林进行统筹规划和合理安排，逐步恢复和增加森林资源，提高林地生产力和森林经营效益。

1、更新造林

选择科学、合理的更新措施是保障森林资源可持续发展的技术保障。根据不同的森林资源区划分别选择天然更新、人工促进天然更新和人工造林等3种更新技术。

2、幼林抚育

幼林抚育是巩固造林成果，提高林木成活率和保存率，促进林木生长，尽早郁闭成林的重要环节，幼林抚育应根据不同的经营类型，选择不同的抚育措施，适时进行劈灌、锄草、松土、除萌、培土、施肥等抚育措施。

3、抚育间伐

抚育间伐对象为：

（1）人工幼龄林郁闭度0.9以上，中龄林郁闭度0.8以上，天然林郁闭度0.7以上的林分。

（2）杉木枝下高达到树高的1/3以上，或小径木占总株数的25%以上的林分。

（3）马尾松15年生以上纯林或马阔杉混交林（含天然更新松林）郁闭度0.8以上，枝下高1/2以上，尚未间伐。

（4）遭受自然灾害损伤，急需进行卫生伐的林分。

4、低产低效林分改造

重点改造对象为：杉木、马尾松幼、中龄林中的低产用材林和低效防护林。

5、封山育林

对可封育成林的宜林荒山荒地、天然马尾松和阔叶树疏林地实行“全封”，郁闭度0.5以下的生态公益林和用材林实行“半封”，封禁期为5年，直至郁闭成林。

6、降低环境影响措施

1、林地清理方式、时间

①对于坡度在30°以上的山场、水沟农田边以及村饮用水源源头禁止炼山清理方式，应采取清条带清理方式，避免造成水土流失。

②林地清理后应及时整地挖穴回表土，以减少土壤养分的流失。

③在中坡和陡坡上采取炼山清理方式会增加侵蚀力。

④随意破坏采伐迹地中的幼苗幼树。

2、整地挖穴

①对于坡度在30°以上的山场，在沟边地带为避免造成水土流失，杉木的挖穴规格50cm×50cm×40cm×30cm×30cm，马尾松的挖穴规格40cm×30cm×30cm。

3、苗木质量

应避免不合格苗及未经过苗木检疫的苗木上山造林。

4、栽植季节

①栽植时间在2月至3月为最佳时机，避免错过最佳的栽植时间。

②解袋后保持所带的基质土不松懈。

5、幼林抚育

①严禁打枝，保护好林下植被和枯枝落叶，促进林地凋落物的积累和生物循环以及森林群落的形成，以达到保持和改良土壤，提高土壤肥力，发挥森林多种功能。

②装肥料的肥料袋应及时回收清点，避免丢弃在沟边、路边造成污染。

③幼林抚育时间：应尽可能避开雨季，以免造成水土流失。

6、成林抚育

不得进行高强度的间伐作业，造成林分的破坏。

7、化学除草

①在水体中直接使用化学药剂，除非有明确的规定，标签上标明适合于水体。

②操作时不戴口罩，造成对人体的危害。

③药剂包装物的乱丢，不回收集中销毁，造成环境的污染。

五、森林采伐

1、伐区配置

（1）主伐－皆伐：适用于天然用材林、人工一般用材林和工业原料林的成、过熟林。

（2）主伐－择伐：适用于天然用材林的近、成、过熟林。

（3）低产林改造：采伐对象为立地条件好、有生产潜力并且符合下列情况之一的用材林：①郁闭度0.3以下；②经多次破坏性采伐、林相残破、无培育前途的残次林；③多代萌生无培育前途的萌生林；④有培育前途的目的树种株数不足林分适宜保留株数40%的中龄林；⑤速生树种年生长量在3.0m3/hm2以下或中、慢生树种年生长量在1.5m3/hm2以下的中幼龄林；⑥遭受严重的火烧、病虫害、鼠害、雪压、风折、雷击等自然灾害且没有复壮希望的中幼龄林。

（4）抚育间伐：商品林中的中、幼龄林。

（5）其他采伐：适用于毛竹林分中的散生木；工程建设征占用林地林分资源。

（6）生态林更新采伐：适用于2、3级保护的公益林。

2、采伐管理

根据永林公司制定的《木材生产经营考核办法、检查办法》进行严格管理。

（1）坚持五年伐区规划为主、年度调整为辅的管理思想

根据以上分别“十二五”、“十三五”所做的伐区规划，由于市场需求等不可预见因素的影响，在年度伐区配置上坚持五年伐区规划为主，年度调整为辅的管理思想。

（2）制定严格的采伐管理工作流程

指标分解→勘察规划→提报伐区规划、初审、终审→设计机构设计→成果提报公司审核、公司开展伐前准备作业→伐区经林业局抽审→办理采伐证→伐区拔交→采伐管理→检验管理→办理运输证→加工、客户。

3、降低环境影响措施

（1）采伐缓冲带（区）设置

缓冲区是为保护区域内小溪流、湿地、农田的水体水质而保留的森林地段。

缓冲带（区）的宽度要求：

（a）小型水库、湿地、湖泊周围的缓冲带宽度大于50m。

（b）农田周围的缓冲宽带度大于10m。

（c）不同溪流的最小缓冲带宽度（如下表）。

不同溪流等级的缓冲区质量要求表

| 溪流河床宽度（m） | 单测缓冲带最小宽度（m） |
| --- | --- |
| ＞50 | 30 |
| 20—50 | 20 |
| 10—20 | 15 |
| ＜10 | 8 |

缓冲带（区）经营规范:

（a）集材道、楞场应设置于缓冲带（区）外。

（b）新建的林区道路应在缓冲带（区）外开设。

（c）伐区设计过程中应当依据规定的宽度用明显的标志标出缓冲带界限。

（d）采伐过程中应采取有效措施保护缓冲带（区）内的树木。

缓冲带（区）内应避免的事项:

（a）未经特许，不得采伐缓冲带（区）区域内树木。

（b）不得向缓冲区倾倒采伐剩余物、其它杂物和垃圾。

（c）伐除地表覆盖物或林木植被。

（d）施工机器严禁进入。

（2）采集作业

不合理的生产作业方式会导致严重的土壤侵蚀和水土流失，进而影响周围的水体水质。

采伐作业操作规范：

（a）采用天然更新或人工促进天然更新的伐区，采伐时保留一定数量的母树、幼苗、幼树及目的树种的中小径木。

（b）择、渐伐作业应采用定向伐木技术以减少对保留木及幼苗的损伤，主要措施有：绳索牵引、控制倒向、伐除藤本、立木除枝等。

（c）在可能的情况下，林木采集作业尽量避开雨季。

（d）选择适宜的集材方式和集材机械，防止作业过程损伤保留木和幼苗及对地表造成过大的破坏

采伐作业应避免的事项:

（a）择伐作业采好留坏，择伐周期过短。

（b）林分伐前更新调查不充分，不够渐伐条件的林分也进行渐伐作业，造成不良后果。

（c）采伐缓冲区内的林木或工程机械进入缓冲区。

（3）修建临时性木材储运设施

（1）修建楞场

楞场是木材的中间储存场所，修建时应依据木材生产数量和伐区的地形地势合理设置。

（a）将楞场设置于地势平坦、排水良好的位置，楞场最大面积一般控制在400m2以内。

（b）修建楞场尽量少动用土石方并保持良好的排水功能。

（2）集材道修建

集材道的修建对林地土壤流失的影响较大，但它又是从事林业生产经营活动必不可少的临时性设施，因此应当进行合理规划、建设和经常性的维护。

集材道修建的操作规范：

（a）集材道开设应远离河道、陡峭及不稳定地区。

（b）集材道宽度一般不超过3m。

（c）尽量降低伐区中集材道的分布密度，提高集材道的木材吸引量

集材道修建应避免的事项:

（a）在山坡上修建易造成水土流失的土滑道。

（b）随意改设集材道和破坏林内的径流方向。

（c）在缓冲区内开设集材道。

六、森林保护

1、森林防火

认真贯彻“预防为主、积极消灭”的方针，大力推进生物防火林带工程建设，构筑生物阻隔带与自然阻隔带相结合的林火阻隔网络，有效控制森林火灾的危害。以人为本、科学防火，因害设防、合理布局，因地制宜、适地适树，突出重点、循序渐进，防火功效与多种效益相兼顾。做好以下几方面工作：（1）加强领导，层层签订责任奖；（2）编制规划，搞好布局；（3）制定措施，狠抓落实；（4）筹措资金，加大投入；（5）加强监管，确保质量；（6）防火联防区建设。

2、有害生物防治

坚持“预防为主，科学防控、依法治理、促进健康”的方针，注重搞好生物防治，重点牢固树立以营林为基础的森林病虫害防治，加强抚育管理，改善林分的卫生状况，促进林分旺盛生长，提高林木对病虫害的抵抗能力，尽量营造针阔混交林，扩大混交林的比例，同时要继续抓好虫情测报工作，加强生物科学研究和技术推广的力度以及植物检疫工作。做好以下几方面工作：（1）加强领导，落实森防检疫目标管理责任制,保障森防检疫工作的顺利进行；（2）加大森防检疫宣传力度，提高防灾意识；（3）加大针阔混交林的造林比例，保护好现有阔叶林资源；加强幼林抚育管理，改善林内卫生状况，促进林分生长，提高林木抵御病虫害的能力；（4）定期开展有害生物监测调查工作。

3、建立和完善护林管理体系与机制

资源保护是公司的重要工作之一，在本经营期内建立建全护林管理体系，推行护林新机制，加强重点区域的整治，提高管理人员的业务水平与敬业精神。

4、建立森林监测预警系统

森林生态系统健康状态与水平直接关系到森林资源的可持续利用程度，森林火灾、森林病虫害等直接影响到森林资源的健康与安全，因此，在森林资源与环境保护中，除上述提出的防火规划与病虫害防治措施，还应建设一套先进、完善的森林监测预警体系，为此，在经理期内将购置集遥感、监测技术、自动控制、计算机技术、无线网络通讯技术、GIS信息管理技术于一体的实时森林监测预警系统，加强公司的森林保护能力，完善森林“三防”体系。

5、森林生态环境保护

森林是陆地生态系统的主体，毁坏森林会直接导致水土流失，引发旱涝等自然灾害及破坏生物多样性，最终使自然环境质量下降，因此，自然环境保护的重点是保护与发展森林资源，同时在森林经营活动中采取合理的生态环境保护措施。

（1）加强资源管理

严格执行森林采伐限额管理制度，加强林政资源管理，严厉打击乱砍滥伐林木和非法侵占林地等破坏森林资源的行为。同时合理安排组织木材生产，搞好木材综合利用，提高木材利用率，降低森林资源消耗量。

（2）搞好造林整地

①林地清理：不提倡采用放火炼山的林地清理方式。当坡度在25º以下时，若采伐剩余物和杂灌不多，可采用局部劈草清杂堆烧方式进行林地清理。若采伐剩余物和杂灌较多，可采用劈草清杂带状堆烧方式进行林地清理；坡度在25º以上时，采伐剩余物少时，宜采取按环山水平沟，将采伐剩余物和灌草集中沟内暗火烧炼。若采伐剩余物和杂灌较多，可采用劈草清杂按环山水平带堆烧或块状堆烧方式清理林地。

②整地：尽量少采用全面垦覆的造林整地方式。提倡采用环山水平带和“品”字型块垦或穴垦方式进行造林整地。

③造林：加大阔叶林营造林比例，提倡营造针阔混交林。生态脆弱区尤其是坡度较大时，造林山场要带“帽”（保留山顶的现有林分）以提高区域森林生态防护效能。

（3）严格林木采伐

提倡小面积块状皆伐。当坡度大于25º时，皆伐面积不宜超过75亩。皆伐块之间应当保留相当于皆伐的林块，对保留的林块，待采伐迹地更新的幼树生长稳定后方可采伐。采伐迹地当年或次年应及时造林更新，以恢复和维持森林生态系统的稳定性。

七、非木质资源经营

非木质资源经营规划应以现有成熟技术为依托，以市场为导向，规划利用方式、强度、产品种类和规模。在严格保护和合理利用野生资源的同时，积极发展非木质资源的人工定向培育。

（1）现有经济林面积2231亩。根据经营方针和目标，规划2013～2020年改造低效经济林1200亩，同时增加科技投入，提高集约化水平。

（2）现有毛竹林面积15751亩，其中毛竹基地面积1360亩。根据公司经营目标，重点做好以下两方面工作：①加强抚育：对毛竹林基地每年要锄草松士一次，笋竹两用丰产高效林每年要施肥一次，一般毛竹林每年至少要劈草（或喷施除草剂）一次；②护笋养竹：对立竹度较小的毛竹林，要加强春笋保护，严禁进山挖笋，以提高立竹度；对立竹度较大的毛竹林要坚持挖小留大的原则，每年均保留一定数量的大笋，以逐步培育发展大径毛竹；另外，还应注重搞好毛竹林病虫害的防治。

（3）中医药材基地建设：根据经营方针和目标，规划2013～2020年对现有林下套种的草珊瑚加强管理，科学经营，提高产出率；积极探索新品种开发。

（4）香料林芳香樟基地建设：规划2013～2020年种植芳香樟香料林基地1000亩，科学集约经营，提高投资收益率。

八、公众参与

公众参与是环境影响评价的重要部分，一个建设项目的环境影响评价，首先考虑的是对区域环境质量的影响问题，但是，项目的开发建设对当地居民和公众的影响同样也十分重要。因为一个建设项目的开发建设对当地的经济结构、人们的生活方式、公众健康等方面都会产生深刻的不可逆转的影响，而当地公众和社会团体是最直接的受影响者。因此，当地公众和社会团体对开发项目的态度是不容忽视的，实施公众参与是必要的。

1、调查方法

根据该建设项目的特点、项目可能影响或受益对象、环境污染途径，本评价中的公众参与采用民意测定方法。通过向公众说明调查内容，组织填写《金森公司公众参与调查表》，并对其结果进行整理统计，归纳分析。

2、调查范围

根据利益相关方清单，调查方案实施后可能受影响区域的利益相关方的意见。

3、公众意见的处理

一是将以上公众意见，反馈给当地政府及相关主管部门。

二是对以上公众意见，方案实施和修编过程中将给予充分考虑，并有针对性地提出防治措施，建立有效的环境管理制度和安全生产制度，切实落实本方案提出的各项环境保护措施，保证方案顺利实施，并主动接受各利益相关方的监督。

九、方案监测

| 监测对象 | 监测内容 | 主要监测指标 | 监测方法 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物资源 | 森林资源 | 各类林地面、各类森林林木蓄积、森林覆盖率、森林结构、森林生长量和消耗量。 | 二类调查与年度更新相结合 | 二类：10年/变化更新：1年 |
|  | 野生植物 | 物种多样性、群落数量特征、群落结构特征 | 样方调查 | 5年 |
|  | 野生动物 | 种类、结构、数量、分布区域 | 野外观测、痕迹调查 | 半年 |
| 生态保护 | 森林防火 | 人为火源、可燃物种类、数量 | 观察、巡护 | 实时 |
|  | 森林病虫害 | 病虫种类、位置分布、发生面积、等级 | 固定观测点 | 季度 |
| 经营管理专项监测 | 桉树培育状况 | 品种、密度、胸径、树高、成活率、材积 | 固定标准地/小班调查 | 1年 |
|  | 林木管护核查 | 盗伐面积、树种、材积、分布地点了、盗伐特征 | 随机抽样 | 季度 |
|  | 不同经营模式对公司可持续的影响 | ①林分结构指标：林分断面积、密度、蓄积量。②生态效益指标：储水量、调蓄率、保肥、固土、输沙量、水化学、调湿率等③生物多样性指标：丰富度指数、多样性指数、均匀度指数等 | ①林分结构：小班调查法②生态效益：定位观测 ③生物多样性：样方调查 | 作业期内实时监测 |
|  | 经营措施对环境的影响 | 水质污染指数、土埌质量指数、土埌侵蚀量 | 定位观测 | 作业期内实时监测 |
| 社会监测 | 经营对社会的影响 | 环境安全、资源安全、社会秩序、生活质量 | 社会调查 | 1年 |

十、方案实施保障措施

1、依靠科学技术，加强基础理论研究，实现森林资源科学有效利用。

2、构筑森林资源信息化管理平台，动态监测和分析森林资源的变化。

3、建立实时森林监控预警系统，促进和完善森林“三防”体系。

4、积极探索林权体制改革，建立和完善“公司+农户”合作机制。

5、积极开展森林认证，进一步规范和完善森林经营管理水平。